**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2019 год**

Муниципальная программа «Капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 13.11.2015г. № 8

**Цель Программы:**

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2015-2043 годы;

**Целевые показатели:**

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- обеспечение проведения капитального ремонта жилого фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в жилом фонде;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

– использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

– обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2019 год составил 731 814,00 рублей.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные помещения | **130,0** | **107,487** |  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | **исполнено** |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт за муниципальные помещения | Местный бюджет | 143 316,00 | 143 316,00 | 100% |
| 2. | Ремонт на проведение капитального и текущего ремонта в муниципальных жилых домах | Местный бюджет | 588 498,00 | 588,498 | 100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0% отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2019год, как эффективные

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  Нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731814,00 | - | 731814,00 | 0 | 0 |