Утверждено

Распоряжением Администрации

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

от 12 февраля 2021 года № 24

**Отчет о ходе реализации**

**и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области», утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения от 09 января 2020 года № 05

**Основная цель Программы:**

-Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области по всем видам транспорта.

-Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов.

- Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

- Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

- Организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, снижение перегруженности дорог и/или их участков.

- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Основные задачи Программы:**

- Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

- Обеспечение условия для управления транспортным спросом, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

- Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры, увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей.

- Обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения.

Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

- Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры.

**Оценка социально-экономической эффективности Программы:**

 Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Шаталовского сельского поселения являются:

  - отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

  - неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

            Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

  - проведен анализ состояния дорожной сети на территории Шаталовского сельского поселения;

   - сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

   - определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

   - определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации Программы.**

 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств, в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

-  эффективное и целевое использование средств бюджета;

-  соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Финансирование программы на 2020 г предусмотрено в размере 116284,2 тыс. руб., исполнено на 01.01.2021 г.- 75 486,1 тыс. руб.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области**

Достижение целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |  |
| планируемое  на текущий год | | | | фактическое  за отчетный период | | | |  |
| Всего | Федерал.  бюджет | из областного  бюджета | из местного бюджета | Всего | Федерал.  бюджет | из областного  бюджета | из местного бюджета |  | |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Расходы на проведение кадастровых работ мост через реку Свеча в д. Шаталово) | **15,310** | 0,00 | 0,00 | 15,310 | **15,310** | 0,00 | 0,00 | 15,310 | 100 |  |
| 2.1. | Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Липки от ДК до д. № 85 (560 метр.) | **599, 000** | 0,00 | 598, 401 | 0,599 | **599, 000** | 0,00 | 598, 401 | 0,599 | 100% |  |
| 2.2 | Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Липки от клуба до д№ 11 (320 метр.) | **460,000** | 0,00 | 459,540 | 0,460 | **460,000** | 0,00 | 459,540 | 0,460 | 100% |  |
| 2.3 | Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Зимницы от трассы на п. Хиславичи до д. № 13 (300 метр. | **200,007** | 0,00 | 0.00 | 200,007 | **200, 007** | 0,00 | 0,00 | 200, 007 | 100% |  |
| 2.4 | Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Хицовка от д. № 21 до д. № 22 (200 метр.) | **216, 538** | 0,00 | 0,00 | 216, 538 | **216, 538** | 0,00 | 0,00 | 216, 538 | 100% |  |
| 2.5 | Расходы на проведение ремонта улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Дмитириевка от съезда а/д Р-120 до д. №5, до д. №10 (264 метр.) | **280, 000** | 0,00 | 0,00 | 280, 000 | **280, 000** | 0,00 | 0,00 | 280, 000 | 100% |  |
| 2.6 | Расходы на проведение ремонта улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Козятники от д. № 25 до д. № 30(214 метр.) | **299, 995** | 0,00 | 0,00 | 299,995 | **299, 995** | 0,00 | 0,00 | 299, 995 | 100% |  |
| 2.7 | Расходы на проведение ремонта улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Даньково от д. № 79А до дома № 81(253 метр.) | **270, 526** | 0,00 | 0,00 | 270, 526 | **270, 526** | 0,00 | 0.00 | 270,526 | 100% |  |
| 2,8 | Расходы на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в д.Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | **1109,999** | 0,00 | 1108,889 | 1,110 | **1109,999** | 0,00 | 1108,889 | 1,110 | 100% |  |
| 2.9 | Расходы на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт внутрипоселковой дороги в д. Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области (от дома № 7 до дома 96) | **829, 900** | 0,00 | 829, 070 | 0,830 | **829, 900** | 0,00 | 829, 070 | 0,830 | 100% |  |
| 2.10 | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск) -Белик-Борок»-Ворошилово» на участке км0+00-км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на участке км 3+080 – км 5+780 в Починковском районе Смоленской области | **110618,0** | 29228,0 | 81279,4 | 110,6 | **70027,2** | 18502,9 | 51454,3 | 70,0 | 63,31 |  |
| 2.11 | Расходы на ремонт улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Васьково от д. № 112 до д. № 114(190 метр.) | **183,000** | 0,00 | 0,00 | 183,000 | **183,000** | 0,00 | 0,00 | 183,000 | 100% |  |
| 2.12 | Расходы на профилирование автомобильных дорог Шаталовского сельского поселения в д. Даньково | **168,050** | 0,00 | 0,00 | 168,050 | **168,050** | 0,00 | 0,00 | 168,050 | 100% |  |
| 2.13 | Расходы на ремонт улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Семиново | **105,158** | 0,00 | 0,00 | 105,158 | **105,158** | 0,00 | 0,00 | 105,158 | 100% |  |
| 2.14 | Расходы на ремонт улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения от д. Ворошилово до д. Семиново | **114,479** | 0,00 | 0,00 | 114,479 | **114,479** | 0,00 | 0,00 | 114,479 | 100% |  |
| 2.15 | Расходы на ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Шаталово от дома № 10 до дома № 4А | **168,700** | 0,00 | 0,00 | 168,700 | **168,700** | 0,00 | 0,00 | 168,700 | 100% |  |
| 2.16 | Расходы на приобретение песка строительного и щебня гравийного на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **290,800** | 0,00 | 0,00 | 290,800 | **290.800** | 0,00 | 0,00 | 290,800 | 100% |  |
| 2.17 | Расходы на прочие работы:  очистка дорог от снега, очистка автомобильного моста в д. Шаталово, нанесение дорожной разметки | **354,7** | 0,00 | 0,00 | 354,7 | **147,4** | 0,00 | 0,00 | 147,4 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Выполнение плана мероприятий**

**по программе: «Комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской | 116 284,2  в т.ч. МБ 2 780,9 | 75 486,1  в т.ч. МБ 2 533,0 | 64,92 |
| 1 | Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 116284,2 | 75486,1 | 64,92 |
|  |  |  |  |  |

**Оценка результативности реализации Программы:**

***Э***ффективность реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области высокая.

За 2020 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения в расчете на одного жителя составил 12,13 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом (3,51 тыс. рублей) произошло повышение финансирования содержания и ремонта дорог в расчете на одного жителя более чем в три раза .

Объем финансирования в полном объеме не выполнен в связи с тем, что работы по реконструкции дороги дер. Семиново перенесены на 2021 год в связи с неблагоприятными погодными условиями.

**Эффективность от реализации программы достигнута в виде:**

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования Шаталовского сельского поселения.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Исп. специалист 1 категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.П. Филимонова

Проверил: ведущий специалист-главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Федоренкова