

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 ноября 2015 года № 5

 д.Шаталово

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично - дорожной сети муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2016–2020 годы» |  |

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 29.11.2013 года № 39

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2016–2020 годы».

2.Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Шаталовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области Е.А.Зыкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденаШаталовского сельского поселенияПочинковского района Смоленской областиот 13.11.2015 года № 5 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2016 – 2020 годы»**

 Шаталово

 2015 г.

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; |
| Исполнитель основных мероприятий муниципальной программы | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; |
| Цель муниципальной программы |  Основные цели Программы:- улучшение качества жизни населения муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;Основные задачи программы:- реконструкция автомобильных дорог местного значения;- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог местного значения на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;  - ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения; - снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относится: пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства. Улучшение внешнего вида территории муниципальных образований. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- проведение кадастровых работ автомобильных дорог общего пользования местного значения;- проведение текущих и капитальных ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения.Решение проблем содержания и обслуживания улично-дорожной сети. - протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 2,5 км;- протяженность участков улично-дорожной сети на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 0,5 км;- проведение межевых и кадастровых работ, регистрация прав собственности на 8,05 км автомобильных дорог местного значения и 2,3 км улично-дорожной сети  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования Программы 1966,8 тыс. рублей, в том числе средства от уплаты акцизов на ГСМ – 1631,8 тыс. руб., средства местного бюджета 335,0 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | средства от уплаты акцизов на ГСМ в тыс. руб. | средства местного бюджетав тыс. руб. |
| 2016 | 267,2 | 55,0  |
| 2017 | 280,0 | 55,0  |
| 2018 | 350,2 |  70,0 |
| 2019 | 367,2 | 70,0 |
| 2020 | 367,2 | 85,0 |
| Всего | 1631,8 | 335,0 |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог;- обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышения безопасности дорожного движения, сокращения количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;- совершенствования системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развития систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства. |

1. **Обоснование необходимости разработки Программы**

Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995г №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности» Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, в целях комплексного решения проблем обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области снижения аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения внешнего вида территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области, повышения комфортности дорог, улиц.

Программа направлена на комплексное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения в городской и сельской местности. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания муниципальных дорог постоянно в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

- содержание проезжей части дорог, тротуаров, остановочных комплексов общественного транспорта;

- ремонт проезжей части муниципальных дорог;

- применение передовых технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети общего пользования местного значения.

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет 14,4 км из них под улично-дорожной сетью – 7,3 км. В связи с переходом в 1991 году Российской Федерации к рыночной экономике резко сократились объемы государственных капитальных вложений в реконструкцию, строительство и содержание автомобильных дорог. Не проводился не только капитальный ремонт автомобильных дорог, но и работы по текущему содержанию не проводились в необходимых объемах. В настоящее время 85% автомобильных дорог с твердым покрытием не соответствуют техническим параметрам и уровню инженерного оснащения. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта). Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления. Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:

- ограничение пропуска большегрузного транспорта на городских и сельских дорогах в период весенней распутицы;

- повышение прочности дорожных покрытий за счет проведения ремонтов отдельных участков.

Однако прогнозы сохранения высоких темпов автомобилизации и ограниченности бюджетных возможностей говорят о том, что принимаемые меры не могут обеспечить устойчивый и долговременный положительный эффект. Необходим ремонт всего дорожного полотна. В противном случае, дорожно-транспортная ситуация будет ухудшаться с каждым годом, что неминуемо приведет к замедлению темпов социально-экономического развития, к росту дорожно-транспортных происшествий и ухудшению условий проживания граждан.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

1. **Цели, задачи и целевые показатели Программы**

 Целью Программы является:

- обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог;

- обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами, повышения безопасности дорожного движения, сокращения количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- совершенствования системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства, развития систем ценообразования и закупок для нужд дорожного хозяйства.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам и улично-дорожной сети муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, за счет уменьшения количества населенных пунктов, не имеющих связи с дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области, что позволит обеспечить надежное автомобильное сообщение с сельскими населенными пунктами.

Реализация программы предусматривается в 2016-2020 годах.

 **3. Перечень программных мероприятий**

Перечень мероприятий программы представлен в приложении к Программе.

 **4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

 Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджета.

**Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)**

Общий объем финансирования Программы 2184,74 тыс. рублей, в том числе средства от уплаты акцизов на ГСМ – 1962,2 тыс. руб., средства местного бюджета 222, 54 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | средства от уплаты акцизов на ГСМ в тыс. руб. | средства местного бюджетав тыс. руб. |
| 2015 | 540,4 | 22,54 |
| 2016 | 781,6 | 100,0 |
| 2017 | 640,2 | 100,0 |
| **Всего** | **1962,2** | **222,54** |

 **5. Механизм реализации Программы.**

 Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Разработчик программы обеспечивает её реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания. Управление реализацией Программы и контроль за ходом выполнения Программы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

При текущем управлении заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

Заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными федеральными и областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их экономической эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При проведении оценки результатов и показателей Программы будет проводиться анализ эффективности использования средств местного бюджета.

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств средства от уплаты акцизов на ГСМ и бюджета муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

**6. Оценка эффективности, социально-экономических**

 **последствий реализации Программы**

 Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- активизация экономической деятельности;

- снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- создание новых рабочих мест;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на

окружающую среду.

 Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

 Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 2,5 км;

- протяженность участков улично-дорожной сети на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 0,5 км;

- проведение межевых и кадастровых работ, регистрация прав собственности на 7,12 км автомобильных дорог местного значения и 3,3 км улично-дорожной сети.

**7. Управление реализацией Программы и контроль**

**за ходом ее выполнения**

 Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области организуют выполнение Программы.

Координатор – Глава муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, Администрация и Совет депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.