**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2020 год**

Муниципальная программа **«**Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» на 2012-2020 годы утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 24.10.2011 № 34

|  |
| --- |
| Основными целями Программы являются:  - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов;  - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;  - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.  Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:  - повышение эффективности функционирования коммунальных систем;  - развитие системы коммунальной инфраструктуры по Шаталовскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области;  - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;  - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;  - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;  - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;  - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;  - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги. |

Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил 5 245, 522 тыс. рублей.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **2020 год** | | | | |
| **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб.)** | **Степень освоения**  **(%)** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, проведение текущих и капитальных ремонтов систем водоснабжения, электроснабжения, отопления | Местный бюджет | 4745,002 | 4745,002 | 100% |
| 2. | Взнос в уставной капитал МУП «Водолей» | Местный бюджет | 100,000 | 100,000 | 100% |
| 3. | Субсидии юр. лицам МУП «Водолей» | Местный бюджет | 400,520 | 398,406 | 99,47% |

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета, тыс.руб. | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-  Нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245,522 | - | 5245,522 | 0 | 0 |

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2020 год, как эффективные

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».