Утверждено

Распоряжением Администрации

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области

от 12 февраля 2021 года № 24

**Отчет о реализации**

**и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа **«**Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 09.01.2020 гг. № 3.

|  |
| --- |
| **Основная цель Программы:**  Создание комфортных условий жизнедеятельности для жителей поселения, подрастающего поколения и их родителей.  **Основными задачами Программы являются:**  -Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;  - Создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранение природных рекреационных ресурсов;  - Повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;  - Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;  - Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства.  - Очистка водоемов;  - Восстановление и обслуживание систем уличного освещения;  - Организация содержания мест захоронения;  - Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024г;  -Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству.  - Поддержка инициатив территориально общественного самоуправления.  - Увеличения числа органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения  Починковского района Смоленской области.  **Целевые показатели Программы:**  - создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;  - активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;  - увеличение мест для культурного отдыха населения.  - благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;  - планируемое создание органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.  **Прогноз ожидаемых результатов Программы:**  В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:  - содержание наружных сетей уличного освещения;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;  - улучшение содержания мест захоронения;  - повышения уровня эстетики поселения;  - привлечение жителей, в том числе членов органов территориального общественного самоуправления, к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |

Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил 50 498,294 тыс. рублей.

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования план (тыс.руб.)** | **Объем финансирования факт**  **(тыс. руб)** | **Степень освоения** |
| 1. | Расходы на мероприятия по благоустройству мест общего пользования ( ограждение детской игровой площадки в д. Липки, обустройство контейнерной площадки и приобретение контейнеров под ТБО, окос территории мест общего пользования) | Местный бюджет | 393,765 | 393,765 | 100% |
| 2. | Расходы на восстановление и обслуживание систем уличного освещения | Местный бюджет | 16,082 | 16,082 | 100% |
| 3. | Расходы на организацию мест захоронения (спил аварийных деревьев на кладбище д. Хицовка и д. Погари, установка забора вокруг кладбища д. Хицовка, ремонт мемориального комплекса воинов односельчан погибших в годы Великой Отечественной войны в д. Шаталово) | Местный бюджет | 444,653 | 444,653 | 100% |
| 4. | Строительство 2-х жилых домов | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 3306,7  494,1  962,0 | 3306,7  494,1  962,0 | 100%  100%  100% |
| 5. | Перевод 61-ой квартиры на индивидуальное отопление в д. Даньково | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 13766,077  2057,003  159,830 | 13766,077  2057,003  159,830 | 100%  100%  100% |
| 6. | Строительство блочно-модульной котельни д. Даньково | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 12621,291  1885,941  146,538 | 12621,291  1885,941  146,538 | 100%  100,%  100% |
| 7. | Строительство стадиона п. Шаталово | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 6018,124  899,261  69,873 | 6018,124  899,261  69,873 | 100%  100%  100% |
| 8. | Строительство водопроводной сети д. Льнозавод | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 4392,630  656,370  51,000 | 4392,630  656,370  51,000 | 100%  100%  100% |
| 9. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 2-х жилых домов | Местный бюджет  Областной бюджет | 22,105  420,000 | 22,105  420,00 | 100%  100% |
| 10. | Ремонт братской могилы д. Шаталово | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Местный бюджет | 50,477  7,543  3,054 | 50,477  7,543  3,054 | 100%  100%  100% |
| 11 | Ремонт памятника Добровольскому в д. Даньково | Областной бюджет  Местный бюджет | 810,507  82,060 | 810,447  82,054 | 100%  100% |
|  | Расходы на строительство детской площадки в д. Васьково | Областной бюджет  Местный бюджет | 630,624  130,686 | 630,624  130,686 | 100%  100% |

**Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2020 год, как эффективные.**

Исп. специалист 1 категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.П.Филимонова

Проверил: ведущий специалист-главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Федоренкова