Утверждено

 Распоряжением Администрации

 Шаталовского сельского поселения

 Починковского района Смоленской области

 от 12 февраля 2021 года № 24

**Отчет о реализации**

**и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории**

 **Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа **«**Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 09.01.2020 гг. № 3.

|  |
| --- |
| **Основная цель Программы:**Создание комфортных условий жизнедеятельности для жителей поселения, подрастающего поколения и их родителей.**Основными задачами Программы являются:**-Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;- Создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранение природных рекреационных ресурсов;- Повышение уровня благоустройства общественных территорий;- Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;- Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;- Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства. - Очистка водоемов;- Восстановление и обслуживание систем уличного освещения;- Организация содержания мест захоронения;- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024г; -Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству. - Поддержка инициатив территориально общественного самоуправления.- Увеличения числа органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселенияПочинковского района Смоленской области.**Целевые показатели Программы:**- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;- увеличение мест для культурного отдыха населения.- благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления;- планируемое создание органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.**Прогноз ожидаемых результатов Программы:**В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:- содержание наружных сетей уличного освещения;- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;- улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;- улучшение содержания мест захоронения;- повышения уровня эстетики поселения;- привлечение жителей, в том числе членов органов территориального общественного самоуправления, к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |

 Объем ассигнований муниципальной программы на 2020 год составил 50 498,294 тыс. рублей.

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования план (тыс.руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб)**  | **Степень освоения** |
| 1. | Расходы на мероприятия по благоустройству мест общего пользования ( ограждение детской игровой площадки в д. Липки, обустройство контейнерной площадки и приобретение контейнеров под ТБО, окос территории мест общего пользования) | Местный бюджет | 393,765 | 393,765 | 100% |
| 2. | Расходы на восстановление и обслуживание систем уличного освещения | Местный бюджет | 16,082 | 16,082 | 100% |
| 3. | Расходы на организацию мест захоронения (спил аварийных деревьев на кладбище д. Хицовка и д. Погари, установка забора вокруг кладбища д. Хицовка, ремонт мемориального комплекса воинов односельчан погибших в годы Великой Отечественной войны в д. Шаталово) | Местный бюджет | 444,653 | 444,653 | 100% |
| 4. | Строительство 2-х жилых домов | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 3306,7494,1962,0 | 3306,7494,1962,0 | 100%100%100% |
| 5. | Перевод 61-ой квартиры на индивидуальное отопление в д. Даньково | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 13766,0772057,003159,830 | 13766,0772057,003159,830 | 100%100%100% |
| 6. | Строительство блочно-модульной котельни д. Даньково | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 12621,2911885,941146,538 | 12621,2911885,941146,538 | 100%100,%100% |
| 7. | Строительство стадиона п. Шаталово | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 6018,124899,26169,873 | 6018,124899,26169,873 | 100%100%100% |
| 8. | Строительство водопроводной сети д. Льнозавод | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 4392,630656,37051,000 | 4392,630656,37051,000 | 100%100%100% |
| 9. | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 2-х жилых домов | Местный бюджетОбластной бюджет | 22,105420,000 |  22,105420,00 | 100%100% |
| 10. | Ремонт братской могилы д. Шаталово | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 50,4777,5433,054 | 50,4777,5433,054 | 100%100%100% |
| 11 | Ремонт памятника Добровольскому в д. Даньково | Областной бюджетМестный бюджет | 810,50782,060 | 810,44782,054 | 100%100% |
|  | Расходы на строительство детской площадки в д. Васьково | Областной бюджетМестный бюджет | 630,624130,686 | 630,624130,686 | 100%100% |

**Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы за 2020 год, как эффективные.**

Исп. специалист 1 категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.П.Филимонова

Проверил: ведущий специалист-главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Федоренкова