**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»** **за 2019 год**

 Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020 – 2030 годы» утверждена Постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 09.01.2020 года № 05

**Цель Программы:**

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

- создание условий для управления транспортным спросом.

**Целевые показатели:**

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 - протяженность тротуаров;

- общая протяженность улично-дорожной сети;

* снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);
* увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник** **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Содержание, текущий, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью ( искуственных дорожных сооружений), ремонт моста через реку Свеча | 21386,327  | - | Повышение комфорта и удобства поездок, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |
| 2 | Межевание, кадастровый учет, оформление в собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5,00 | - |  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | исполнено |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** **план** **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб.)** | **Степень освоения****(%)** |
| 1 | Содержание, текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | Бюджет поселенияобластной бюджет | 311,20721075,120 | 311,20721075,120 | 100100 |