

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14 января 2021 года № 8

Об утверждении графика

опашки населенных пунктов

на территории Шаталовского

сельского поселения Починковского

района Смоленской области на 2021год

Утвердить график создания, обновления минерализованных полос (опашки) по периметру населенных пунктов, объектов с внешней стороны на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на весенний период 2021 года.

Глава муниципального образования

Шаталовского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области Е.А. Зыкова

График

создания, обновления минерализованных полос (опашки) по периметру населенных пунктов, объектов с внешней стороны на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

на весенний период 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Протяженность планируемой опашки (км.)** | **Дата начала работ по опашке** | **Планируемая дата окончания работ** |
| д. Слобода-Полуево | 1,15 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Михайловка | 1,07 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Азаровка | 0,72 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Сторино | 0,67 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Козятники | 0,2 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Алексино | 0,33 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Даньково | 1,5 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Зимницы | 0,2 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Энгельгардтовская | 0,4 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Мачулы | 2,04 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Мачулы-1 | 0,35 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Митюли | 1,34 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Дмитриевка | 1,55 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Шаталово | 1,57 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Цыгановка | 1,8 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Киселевка | 2,3 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Гаврюковка | 1,77 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| д. Новоселье | 1,05 | 10.04.2021 | 10.05.2021 |
| **Всего** | **20,01** |  |  |