#

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| от 16 января 2023 года | № 04 |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правила благоустройства территории муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области», утверждённые Решением Совета депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» от 18.11.22 №43 руководствуясь Уставом Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава муниципального образования

 Шаталовского сельского поселения

 Починковского района Смоленской области О.Н. Бачурина

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАПостановлением АдминистрацииШаталовского сельского поселенияПочинковского района Смоленской области 16 января 2023 г. № 4 |

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

«**Комплексное благоустройство территории**

**Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Правила благоустройства территории муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области», утверждённые Решением Совета депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» от 11.05.2021 года № 8.  |
| РуководительПрограммы | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| Цели Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности для жителей поселения, подрастающего поколения и их родителей |
| Задачи Программы | -Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов, повышение энергетической эффективности населённых пунктов;-Создание условий для регулируемого отдыха, туризма и сохранение природных рекреационных ресурсов;-Повышение уровня благоустройства общественных территорий;-Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;-Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;-Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства. -Очистка водоёмов;-Восстановление и обслуживание систем уличного освещения;- Организация содержания мест захоронения;- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2023-2025 гг.; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций по благоустройству. - Поддержка инициатив территориально общественного самоуправления.-Увеличения числа органов территориально общественного самоуправления в границах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. |
| Сроки реализации Программы | Целевые показатели, предусмотренные программой, рассчитаны до 2025 года. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обслуживание систем уличного освещения;- Содержание мест захоронений;- Обустройство и восстановление воинских захоронений;- Обустройство детской площадки в п. Шаталово-1 Починковского района Смоленской области;- Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д. Даньково Починковского района Смоленской области;- Разработка ПСД на строительство сетей канализации с очистными сооружениями в д. Васьково Починковского района Смоленской области;- Разработка ПСД на ремонт мемориального комплекса в честь воинов земляков погибших в годы ВОВ д.Шаталово;- Ремонт мемориала «Скорбящая мать» в д.Липки Починковского района Смоленской области;- Увековечение памяти погибших при защите отечества на 2023-2025 гг.;- Мероприятия по скашиванию травы в летний период;- Проведение мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок;- Поддержка органов ТОС;- Благоустройство поселения совместно с органами ТОС.  |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области- Руководители предприятий и организаций (по согласованию);- Жители населённых пунктов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области сельского поселения (по согласованию).- Органы территориального общественного самоуправления Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию). |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет бюджета Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее МБ) – 7 200 000 руб.: 2023 год - 2 400 000 руб. – МБ;2024 год - 2 400 000 руб. – МБ;2025 год - 2 400 000 руб. – МБ; |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы |  Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:-создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - активация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно-значимых проектов;-увеличение мест для культурного отдыха населения.-благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области совместно с органами территориального общественного самоуправления. |

**1.Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения**

**Починковского района Смоленской области»**

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правила благоустройства территории муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области», утверждённое Решением Совета депутатов Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» от 03.09.2018 года № 21 и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства территории поселения.

 На территории поселения расположено 38 населённых пунктов, где проживает 5919 чел. Населённые пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Населённые пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населённых пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Концепцией социально-экономического развития территории сельского поселения благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населённых пунктов на территории сельского поселения, вызывает дополнительную социальную напряжённость среди населения.

Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам благоустройства: приводят в негодность детские площадки, сделанные руками самих жителей, создают несанкционированные свалки, ломают зленые насаждения. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры, поведении жителей сельского поселения на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В целях осуществления эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: определение чёткого функционального зонирования территории; обеспечение жилых районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха жителей поселения.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населённых пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах и общественных местах.

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета поселения, предусмотренных на её реализацию. Предложения по снижению рисков выполнения программы:

- массовое привлечение граждан и предприятий к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц, цветников).

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

1. **Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов внешнего благоустройства населённых пунктов сельского поселения.

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населённых пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населённых пунктов.

Улучшение эстетического вида сельского поселения.

Улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

Улучшение содержания мест захоронения.

Проведение конкурсов.

1. **Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы**

В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих результатов:

|  |
| --- |
| -содержание наружных сетей уличного освещения;-улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;-улучшения санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок;-улучшение содержания мест захоронения;-повышения уровня эстетики поселения;-привлечение жителей, в том числе членов органов территориального общественного самоуправления, к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов. |

 Результаты реализации Программы, (приложение 2 к Программе) осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 1 к Программе.

1. **Сроки реализации Программы**

 Целевые показатели, предусмотренные программой, рассчитаны до окончания срока действия программы, до 2025 года.

**5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов и составляет

бюджета Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее МБ) – 7 200 000 руб.:

2023 год - 2 400 000 руб. - МБ

2024 год - 2 400 000 руб. - МБ

2025 год - 2 400 000 руб. - МБ

Объёмы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на соответствующий финансовый год.

 **6. Организация управления Программой и контроль за её реализацией**

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

 Все необходимые сведения по муниципальной Программе «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» будут актуализироваться в процессе выполнения мероприятий данной Программы.

 Приложение 1 к муниципальной программе

 «Комплексное благоустройство территории

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области»

**Перечень мероприятий программы**

**«Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселение Починковского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия пореализации программы  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)  | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы  | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.  | Основные мероприятия  | Итого  | 2023-2025 гг. |  | 6 840,00 | 4 400,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |  |  |
| Средства МБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание уличного освещения на территории поселения | Итого  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения в населённых пунктах поселения |
| Средства МБ |  |  | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | Итого  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение эстетического состояния мест захоронения |
| Средства МБ |  |  | 1 200,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Средства ОБ  |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | Итого  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение эстетического состояния мест захоронения |
| Средства МБ |  |  | 1 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Средства ОБ  |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обустройство детской площадки в п. Шаталово-1 | Итого  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения, создание среды, комфортной для проживания жителей поселения |
| Средства МБ |  |  | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| Средства ОБ |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
| Средства ФБ |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д. Даньково; | Итого  | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение качества жизни населения, создание среды, комфортной для проживания жителей поселения |
| Средства МБ  |  |  | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка ПСД на строительство канализационных сетей с очистными сооружениями в д. Васьково | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалистадминистрации Шаталовского сельского поселения  | Улучшение качества жизни населения |
| Средства МБ |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка ПСД на ремонт мемориального комплекса в честь воинов земляков погибших в годы ВОВ д.Шаталово Починковский район Смоленской области | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ |
| Средства МБ |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт мемориала д.Липки «Скорбящая мать» | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ |
| Средства МБ |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2023-2025г | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ |
| Средства МБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Покос газонов в летний период |
| Средства МБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проведение мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалист администрации Шаталовского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. |
| Средства МБ |  |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Поддержка органов ТОС | Итого | 2023-2025 гг. |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Ведущий специалистадминистрации Шаталовского сельского поселения,Председатели ТОС Шаталовского сельского поселения | Реализация проекта ТОС, разработанного совместно с Администрацией поселения, в сфере благоустройства |
| Средства МБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Благоустройство территории поселения совместно с органами ТОС | Итого | 2023-2025 гг. |  |  |  |  |  | Ведущий специалистадминистрации Шаталовского сельского поселения,Председатели ТОС Шаталовского сельского поселения | Реализация проекта ТОС, разработанного совместно с Администрацией поселения, в сфере благоустройства |
| Средства МБ |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Средства ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Средства ФБ |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 2 к Муниципальной программе

 «Комплексное благоустройство территории

Шаталовского сельского поселения

 Починковского района Смоленской области»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет поселения | Бюджет Смоленской области | Федеральный бюджет | 2023 год | 2024 год | 2025 год  | всего |
|  | Итого: | 4 840,00 | 2 000,00 |  |  |  | Итого: | 6 840,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 6 840,00 |
| 1. | Обслуживание уличного освещения на территории поселения | 900,0 | 0 | 0 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения в населённых пунктах поселения | шт. | 4 раза в год | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| 2. | Содержание мест захоронения | 1 200,00 | 0 | 0 | Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков, ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство территории мест захоронения. | шт. | ежемесячно | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  1 200,0 |
| 3. | Обустройство и восстановление воинских захоронений | 1 200,00 | 0 | 0 | Благоустройство территории мест захоронения. | шт. |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |
| 4. | Обустройство детской площадки в п.Шаталово-1 | 600,0 | 2 000,00 |  | Строительство. Улучшить качество жизни населения, создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. | Ед. | 1 | 2 600,00 | 0 | 0 | 2 600,0 |
| 4.  | Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д. Даньково; | 40,0 |  |  | Строительство сетей канализации с устройством очистных сооружений в д. Даньково; | ед. | 1 |  | 0 |  | 40,0 |
| 5. | Разработка ПСД на строительство канализационных сетей с очистными сооружениями в д. Васьково | 40,0 |  |  | Разработка ПСД на строительство канализационных сетей с очистными сооружениями в д. Васьково | ед. | 1 |  | 0 |  | 40,0 |
| 6. | Разработка ПСД на ремонт мемориального комплекса в честь воинов земляков погибших в годы ВОВ д.Шаталово Починковский район Смоленской области | 200,0 |  |  | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ | ед. | 1 | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 7. | Ремонт мемориала д.Липки «Скорбящая мать» | 300,0 |  |  | Улучшение эстетического состояния памятников участникам ВОВ | ед. | 1 | 300,0 | 0 |  | 300,0 |
| 8.  | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2023-2025гг. |  |  |  | Улучшение эстетического состояния памятников ВОВ | ед. | По мере необходимости |  |  |  |  |
| 9. | Покос мест общего пользования в летний период |  |  |  | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок | 60,0 |  |  | Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок, проведение закупок мусорных контейнеров ТБО, обустройство новых площадок для сбора ТКО. | ед. | По мере необходимости | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 12. | Поддержка органов ТОС | 150 |  | 0 |  |  | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| 13. | Благоустройство территории поселения совместно с органами ТОС | 150 |  | 0 | Реализация проекта ТОС, разработанного совместно с Администрацией поселения, в сфере благоустройства | % | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Количество реализованных проектов ТОС, разработанных совместно с Администрацией поселения, в сфере благоустройства | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |