****

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 25 сентября 2024 года № 28 А

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в Постановление Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области №89 от 28.12.2020 г. |  |

 Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 28.12.2020 № 89 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2021- 2027 годы), изложив муниципальную программу «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2021- 2027 годы», в новой редакции (прилагается).
2. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области <https://shatalovskoe.admin-smolensk.ru/municipalnye-celevye-programmy/>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Шаталовского сельского поселения

Починковского района Смоленской области О.Н. Бачурина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации муниципального образованияШаталовского сельского поселенияПочинковского района Смоленской областиОт 25.09.2024 года № 28 А  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШАТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

**д. Шаталово**

**2024 год**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

##  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (далее – Программа) |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы**  | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области  |
| **Период реализации****муниципальной****программы** | Этап I: 2020 – 2023 годы;Этап II: 2024 – 2027 годы. |
| **Цель муниципальной программы** | - приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;- строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации твёрдых бытовых отходов;- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;- повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению;- проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»Устав муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области  |
| **Характеристики состояния систем коммунальной инфраструктуры** | Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства |
| **Планируемые мероприятия и целевые показатели** | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем;- развитие системы коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Шаталовскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство; - обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области; - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги; |
| **Ожидаемые результаты от реализации Программы** | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| **Объем и источники финансирования и возврат финансовых средств Программы**  | Общий объем финансирования муниципальной Программы всего тыс.руб.В том числе:средства муниципального бюджета:2021 год – 6 500, 00 тыс. руб.2022 год – 3 800,00 тыс.руб.2023 год – 3 800,0 тыс.руб.2024 год – 3 800,0 тыс.руб.2025 год - 3 800,0 тыс. руб.Источник финансирования – средства бюджетов всех уровней, тарифы, инвестиции, средства предприятий коммунального комплекса, средства собственников жилых помещений и другие источники.Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса.Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе. |
| **Влияние на достижение****целей государственных****программ Российской****Федерации** | Связь с государственными программами РоссийскойФедерации не предусмотрена. |

1. **Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Региональный проект** |
| **Участие в региональных проектах не предусмотрено** |
| **2. Ведомственный проект** |
| **Участие в ведомственных проектах не предусмотрено** |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»** |
| **Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области** |
| 3.1 | Реализация мероприятий по содержанию, текущему, капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Улучшение условий проживания граждан |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»** |
|  |
| 3.2 | Реализация мероприятий по техническому обслуживанию, строительству (реконструкции), капитальному (замене) и текущему ремонту инженерных систем | Улучшение качества инженерных систем муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Повышение надежности инженерных систем муниципального образования Прудковского сельского поселения Починковского района Смоленской области |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства**» |
| **Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района** **Смоленской области** |
| 3.3 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| 3.4 | Реализация мероприятий |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения»** |
| **Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района** |
| 3.5 | Реализация мероприятий по обслуживанию уличного освещения | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | Улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |
| 3.6 | Реализация прочих мероприятий по благоустройству | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | Улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |
| 3.7 | Реализация мероприятий по благоустройству, содержанию объектов благоустройства, сети автомобильных дорог и сельских кладбищ | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения, улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | Улучшение эстетического и экологического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |

* 1. Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области расположено в центральной части Смоленской области. Территория Шаталовского сельского поселения составляет около 391,539 кв. км.

В состав Шаталовского сельского поселения входят 38 населенных пунктов: д. Азаровка, д. Алексино, д. Базылевка, д. Бережок, д. Боговка, д. Васьково, д. Ворошилово, д. Гаврюковка, д. Галеевка, д. Гапоново, д. Гута, д. Даньково, д. Дмитриевка, д. Жигалово, д. Зимницы, д. Казаринка, д. Костинское, д. Козятники, д. Киселевка, д. Липки, д. Льнозавод, д. Мачулы, д. Мачулы-1, д. Митюли, д. Михайловка, д. Никулино, д. Новоселье(Рудня), д. Новоселье, д. Свалы, д. Семиново, д. Слобода-Полуево, д. Слобода, д. Сторино, д. Хицовка, д. Шаталово, п. Шаталово-1, д. Цыгановка, д. Энгельгардтовская.

Административным центром муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области является деревня Шаталово. По территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области проходит железная дорога Смоленск - Брянск, а также автодорога федерального значения Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница Республикой Беларусь. Расстояние до районного центра города Починок - 13 км, до областного центра города Смоленск – 60 км.

Основные отрасли производства в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района – сельское хозяйство, переработка молока, изготовление молочной продукции, распиловка древесины, воинские части в п. Шаталово-1.

В сфере межбюджетных отношений муниципальное образование Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области является дотационным.

* 1. Развитие жилищного фонда

 Жилищный фонд и обеспеченность его коммунальными услугами в разрезе муниципального образованию Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2021 год показан в таблице 1.

 Согласно прогнозам численность населения муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области к 2027 году сократится и составит 3054 жителей (численность населения военного гарнизона исключена с общей численности населения) (табл. 2)

###  В связи с тем, что на территории поселения жилищный фонд имеет высокую степень износа в период с 2021 по 2027 годы в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 400 кв. метров жилья (табл.3). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В населенных пунктах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2021 года размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя довольно высокий и составляет 32,7кв. м.

Поэтому, несмотря на то, что прогнозируется сокращение числа жителей, данный показатель с учетом естественной убыли жилфонда (1% в год) и вводом нового жилья увеличится на 36,7 м на 1 человека (табл. 5).

С вводом жилья потребуется дополнительно увеличить коммунальную инфраструктуру (табл. 4).

**1.3 Развитие социальной сферы по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области**

Социальная сфера муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области состоит из учреждений культуры, образования, здравоохранения физической культуры и спорта.

 **Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2021 год**

Табл.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных** **образований** | **Наличие жилфонда** | **Обеспеченность коммунальными услугами ( тыс. кв. м)** |
| **многоквартирные****дома** | **индивидуальные****дома** |  **отопление** | **горячее****водоснабжение** | **водопровод** | **канализация** | **газом (сетевым, сжиженным) ( тыс. кв. м)** |
| **кол-во****домов** | **общая площадь****( тыс. кв. м)** | **кол-во****домов ( ед.)** | **общая площадь****( тыс. кв. м)** | **всего( тыс. кв. м)** | **в том числе централизованное( тыс. кв. м)** | **Всего( тыс. кв. м)**  | **в том числе централизованное( тыс. кв. м)** | **всего ( тыс. кв. м)** | **в том числе централизованным( тыс. кв. м)** | **всего( тыс. кв. м)** | **в том числе централизованное( тыс. кв. м)** |
| 1 | Шаталовского сельское поселение | 25 | 8,4 | 1434 | 103,5 | 111,9 | 1,3 | 61,5 | 0 | 66,3 | 66,3 | 21,8 | 6,4 | 111,9 |
| **Итого по Шаталовскому сельскому поселению** | **25** | **8,4** | **1434** | **103,5** | **111,9** | **1,3** | **61,5** | **0** | **66,3** | **66,3** | **21,8** | **6,4** | **111,9** |
| **Уровень обеспеченности коммунальными услугами %** | **х** | **х** | **х** | **х** | **100** | **1,16** | **54,9** | **0** | **59,2** | **59,2** | **19,4** | **5,7** | **100** |

**Прогноз роста численности населения в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области (чел.)**

Табл.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований** | **В том числе по годам** |  |
| **2021 г. факт.** | **2022 г. прогноз** | **2023 г. прогноз** | **2024 г. прогноз** | **2025 г. прогноз** | **2026 г. прогноз** | **2027****прогноз** |
| 1 | Шаталовского сельское поселение | 3421 | 3247 | 3209 | 3168 | 3125 | 3089 | 3054 |
|  | **Итого по Шаталовского сельскому поселению** | 3421 | 3247 | 3209 | 3168 | 3125 | 3089 | 3054 |

**Прогноз жилищного строительства жилья по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области**

Табл.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных****образований** | **Ед. изм.** | **Всего** |  | **В том числе по годам** |
| **2021 г. факт.** | **2022 г. план** | **2023 г. прогноз** | **2024 г. прогноз** | **2025 г. прогноз** | **2026 г. прогноз** | **2027 г. прогноз** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Шаталовское сельское поселение сельское поселение Починковского района Смоленской области | м2 | 400 | 176 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
|  | **Итого по Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области** | **м2** | 400 | 176 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |

**Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вновь вводимого жилья в муниципальном образовании Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области**

Табл.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территорий**  **застройки жилья** | **Электроснабжение** | **Теплоснабжение** | **Водоснабжение** | **Водоотведение** |
| **ЛЭП -0,4 кВ (км)** | **Тепловые сети (км)** | **Водопроводные сети (км)** | **Канализационные сети (км)** |
| 1 | Шаталовское сельское поселение | 0,4 | 0,884 | 0,5 | 2,8 |
|  | Итого Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области | **0,4** | **0,884** | **1,0** | **5,5** |

**Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения**

**по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области**

Табл.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование микрорайона****(населенного пункта)** | **на 01.01.2021 г.** | **на 01.01.2024 г.** | **на 01.01.2027г.** |
| **Общая площадь жилфонда,****м2** | **Кол-во****жителей,****чел.** | **Уровень****обеспеч.****Жильем,****м2/чел.** | **Общая площадь жилфонда,****м2** | **Кол-во****жителей,****чел.** | **Уровень****обеспеч.****Жильем,****м2/чел.** | **Общая площадь жилфонда,****м2** | **Кол-во****жителей,****чел.** | **Уровень****обеспеч.****Жильем,****м2/чел.** |
|  | Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области | 111900 | 3421 | 32,7 | 112012 | 3088 | 36,2 | 112124 | 2955 | 37,9 |
| **Итого по Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области** | 111900 | 3421 | 32,7 | 112012 | 3088 | 36,2 | 112124 | 2955 | 37,9 |

 **1.4Электроснабжение**

Все населенные пункты муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области в настоящее время снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи 35 кВ от подстанции 110/35/10 кВ и обеспечены централизованным электроснабжением.

 Распределение электроэнергии в сельском поселении производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области на текущий момент составляет около 2,8 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 0,9 МВт.

По состоянию на начало 2021 года удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя муниципального образования Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области составляет 0,63 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по всему сельскому поселению приняты:

на период: 2021 - 2023 годы - 0,65 кВт/чел;

 2024 – 2027 годы - 0,70 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области в 2025 году на жилищно-коммунальные и социальные нужды составит около 3,2 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные и социальные нужды в общем объеме электропотребления составит свыше 50%, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 35/10 кВ достаточен для покрытия дополнительной нагрузки. Более детальный анализ состояния и предложения по развитию коммунальной инфраструктуры будет раскрыта в подпрограммах развития коммунальной инфраструктуре.

**1.5. Теплоснабжение**

 В муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области функционирует Блочно-модульная котельная в д. Даньково, которая обслуживает население и социальную сферу. Тепловая нагрузка БМК на отопление составляет 729200/627000 Вт,/ккал/ч, теплоноситель для системы отопления – вода деаэрированная с температурой 95-70 С.

Протяженность тепловых сетей теплоснабжения в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет 2,916 км. Общая отапливаемая площадь составляет 6,251 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 2,097 тыс. кв. м. Состояние объектов теплоснабжения имеет низкую степень износа и составляет 30%

 Не централизованно отапливается жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива являются пригодный газ. Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются природный газ, торфобрикет, уголь и дрова.

Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

**1.6. Газоснабжение**

За последние годы в связи с отсутствием достаточного финансирования остаются низкими темпы работ по газификации сельских населенных пунктов муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области, а в связи с этим сдерживаются работы по газификации жилищного фонда. Уровень газификации муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области составляет не более 36,8 (табл. 6), из 38 населенных пунктов Шаталовского сельского поселения газифицированы 14 населенных пункта: - в населенных пунктах с численностью населения свыше 500 человек из 4 газифицировано 4 населенных пункта; - в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 400 человек из 5 газифицировано 5 населенных пунктов.; - в населенных пунктах с численностью населения до 100 человек из 29 газифицировано 5 населенных пунктов.

**Уровень газификации населенных пунктов по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области**

Табл.6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Количество населенных пунктов | Уровень газификации населенных пунктов по численности населения, ед. |
| числен св. 500 чел | числен св. 400 чел | числен св. 300 чел | числен св. 200 чел | числен св. 100 чел | числен до 100 чел |
| всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано | всего | газифицировано |
| Шаталовское сельское поселение | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 5 |
| **итого Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области** | **38** | **4** | **4** | **0** | **0** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **29** | **5** |

Состояние газоснабжения по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области области при существующем положении удовлетворительное, необходимо в период реализации настоящей программы газифицировать 1 населенный пункт с численностью населения до 100 человек.

 Проведение целенаправленной политики в сфере газификации определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом по следующим обстоятельствам:

 - комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

 - эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект.

 Газификация населенного пункта муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 62 человека, постоянно проживающих на территории поселения.

**1.7.Водоснабжение**

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2021 года в систему централизованного водоснабжения по муниципальному образованию Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области входит 13 артезианских скважин, 42,107 км водопроводных сетей, охвачено 12 населенных пунктов. На территории муниципальных образования объекты водоснабжения обслуживаются специализированной организацией коммунального комплекса, которые обслуживают 3053 жителей и социальную сферу на территории поселения. Кроме того, на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области 63 водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения пользуются питьевой водой 368 жителей. Система водоснабжения поселения муниципального образования Шаталовского сельского поселения характеризуется средняя степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет около 55 %. Объекты систем водоснабжения строились в основном хозяйственным способом из материалов несоответствующие современным требованиям. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения и социальной сферы качественной питьевой.

**1.8 Водоотведение**

Обеспечение населения качественными услугами по водоотведению является одной из проблем организаций коммунального комплекса. Централизованная система водоотведения имеется только в 2 населенных пунктах, которые имеют многоэтажные дома с внутридомовыми сетями канализации. В остальных населенных пунктах сельского поселения стоки на объектах, оборудованных канализацией, стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Действующая система водоотведения в муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения состоит:

1. д. Васьково протяженностью 4,2 км канализационных сетей с очистными сооружениями и насосной станцией;
2. д. Даньково протяженностью 5,5 км канализационных сетей без очистных сооружений.

- Одним из недостатков степень износа 70 %.

Основные технические проблемы сетей и сооружений на них:

- основная проблема – это отсутствие в основном существующих системах водоотведения очистных сооружений, а в которых они есть технологическое оборудование очистные сооружения канализации морально устарело и требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии. Действующие очистные сооружения на сегодняшний день не отвечают современным требованиям СанПин и экологическим требованиям. Очистные сооружения проектировались и строились без учета ужесточения требований по составу сбрасываемых очищенных сточных вод в поверхностный водоем, поэтому на данный момент не существует эффективной очистки сточных вод от некоторых загрязняющих веществ: фосфаты, сульфаты, железо, нитраты, нитриты. Одна из насущных проблем очистных сооружений канализации – обезвоживание избыточного активного ила. Необходимо строительство новых иловых карт и нового илохранилища, либо изменение технологии обезвоживания, которое приведет к ликвидации существующих иловых полей под новое строительство Необходимо проектирование и строительство дополнительных «ступеней» очистки;

- процент износа самотечных сетей канализации в д. Даньково составляет 99%, большинство смотровых колодцев выполнено из кирпича, что значительно увеличивает инфильтрацию грунтовых, ливневых вод и, как следствие, дополнительный приток сточных вод на очистку;

- большая часть сетей выполнена из асбестоцементных и бетонных труб, подверженных газовой коррозии;

- насосная станция находятся в технически неудовлетворительном состоянии: необходима замена технологического и электромеханического оборудования на современное, менее энергоемкое и работающее в автоматическом режиме.

**1.9 Развитие системы сборы и утилизации бытовых отходов**

В муниципальном образовании Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области проблема сбора, переработки и утилизации бытовых отходов решена на 100 %. Осуществляет сбор, утилизацию и переработку бытовых отходов ООО «Спецавтохозяйство».

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды по муниципальному образованию Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области

Табл.7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административного образования** | **на 01.01.2021 г.** | **на 01.01.2023 г.** | **на 01.01.2025 г.** |
| **Количество жителей** **(чел)** | **Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей** **(чел)** | **Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** | **Количество жителей** **(чел)** | **Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.)** | **Общая потребляемая мощность (кВт)** |
| 1 | Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области | 3421 | 0,65 | 2223,65 | 3209 | 0,7 | 2246,30 | 3125 | 0,75 | 2343,75 |
|  | **Итого** | **3421** | **0,65** | **2223,65** | **3209** | **0,7** | **2246,30** | **3125** | **0,75** | **2343,75** |

### Характеристика действующей системы водоснабжения в муниципальном образовании Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области

Табл. 8.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных образований**  | **Станции 1 подъема, ед.** | **Количество населенных пунктов централизованным водоснабжением, ед.** | **Водопроводные сети,****км** |
| **Наличие** | **Требует****реконструкции** | **всего населенных пунктов** | **Имеют централизован. Водоснабжение** | **Наличие** | **Требует****реконструкции** |
| 1 | Шаталовское сельское поселение | 13 | 7 | 38 | 12 | 42,107 | 28,03 |
|  | **Итого по Шаталовское сельское поселение Починковского района Смоленской области** | **13** | **7** |  | **12** | **42,107** | **28,03** |

**2. Цель и задачи муниципальной Программы**

Целью муниципальной Программы является создание надежной системы коммунального обеспечения населения и социальной сферы, проживающегося в населенных пунктах муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области**.**

В ходе реализации муниципальной Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы в поселениях района;

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений и социальной сферы района;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению поселений района;

- улучшение экологического состояния на территории поселений района;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

- сокращение затратной части бюджета муниципального образования на дотирование производства коммунальных услуг

**3. Характеристика комплекса процессных мероприятий входящих в состав муниципальной программы.**

1. Комплекс процессных мероприятий включает в себя:

- создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства.

Направления финансирования:

- расходы на выполнение проектных работ, проведение технических и капитальных ремонтов, реконструкция, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

**4.Срок реализации** **муниципальной Программы**

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2021 – 2027 годах.

**5. Комплекс процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объём финансирования (тыс. руб) |
| 1 | Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйстваВыполнение проектных работ, проведение технических и капитальных ремонтов, реконструкция, строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 2022 г. | Средства местного бюджета | 3 800,00  |
| 2023 г. | Средства местного бюджета | 3 800,00  |
| 2024 г. | Средства местного бюджета | 3 800,00  |

**6. Ресурсное обеспечение** **муниципальной Программы (объемы и источники финансирования)**

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – Администрацией муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы из средств бюджета муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области всего – 11 400,00 тыс. руб.

в том числе по годам: 2022 год - 3 800,00 тыс. руб.

 2023 год - 3 800,00 тыс.руб.

 2024 год - 3 800,00 тыс.руб.

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться.

В процессе реализации Программы объемы и источники финансовых средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться муниципальным координатором муниципальной Программы.

**7. Механизм реализации муниципальной Программы**

Муниципальный координатор муниципальной Программы – Администрация муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации муниципальной Программы.

Участники Подпрограмм при необходимости передают полномочия на исполнение мероприятий Администрации муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий муниципальной Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

**8. Организация управления муниципальной Программой и контроль хода ее реализации**

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор муниципальной Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

**9. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий муниципальной Программы**

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы в поселении;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения и социальной сферы;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета поселения на производство коммунальных услуг.

|  |
| --- |
| Приложение №1 к муниципальной Программе «Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктурымуниципального образованияШаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области».  |

 **Целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области».  |
| 1. | Покупка водяных насосов и частотных преобразователей для систем водозаборов | шт. |  1 | 2 | 3 | 2 |
| 2. | Установка частотных преобразователей на артскважинах | шт. | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения | км | 0,250 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурымуниципального образованияШаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области». |

**План реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Исполнительмероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области, повышение качества жилищного обеспечения населения Починковского района Смоленской области.**  |
| 1. Проведение технической инвентаризации и оформление кадастровых паспортов, справок о постановке на технический учет объектов капитального строительства, технических паспортов объектов недвижимости и их копий, проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества | Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00** | **8** | **9** | **8** |
| 2.Субсидии на выполнение работ МУП «Водолей» |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | **1 500,00** | **0** | **0** | **0** |
| 3 Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства |  |  | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  | **0** | **0** | **0** |
| Итого |  |  | **3 800,00** | **3 800,00** | **3 800,00** |  | **0** | **0** | **0** |